📝 Documento de Antecedentes del Fallo del Proyecto

Proyecto: Sistema de Gestión Integral para la Clínica Veterinaria “PetLife”

Empresa contratada: SofTech Solutions
Estado del proyecto: Fracasado / Cancelado antes de su implementación

1. Introducción

En enero de este año, la clínica veterinaria PetLife contrató a la empresa SofTech Solutions para desarrollar un sistema de gestión integral que les permitiera automatizar sus procesos administrativos, clínicos y de atención al cliente. Sin embargo, el proyecto fue cancelado por la dirección de la clínica después de tres meses, al evidenciar múltiples fallas que comprometieron la calidad, el avance y la viabilidad del software.

Este documento presenta un análisis de los principales errores cometidos, con el fin de que el nuevo equipo consultor pueda rediseñar el proceso de desarrollo aplicando buenas prácticas.

2. Fallas detectadas en el proyecto

📌 A. Errores en la recolección de información

- Falta de entrevistas formales: No se realizaron entrevistas ni talleres con los usuarios finales (veterinarios, personal administrativo, técnicos y clientes).

- Suposiciones no validadas: El equipo de desarrollo asumió requerimientos sin verificarlos con los stakeholders.

- Documentación deficiente: La única fuente de información fue un formulario general entregado por el gerente de la clínica. No se utilizaron técnicas de elicitación como cuestionarios, observación directa o análisis de procesos actuales.

- Sin prototipos ni maquetas: No se elaboraron prototipos para validar visualmente los requerimientos.

📌 B. Roles mal definidos

- Ambigüedad en las funciones del equipo: No había una diferenciación clara entre el analista de requerimientos, el desarrollador y el diseñador de interfaz.

- Ausencia de Product Owner o interlocutor clave: La clínica no designó un responsable para tomar decisiones de producto, lo que generó múltiples cambios contradictorios.

- Desorganización en la gestión: El líder del proyecto no hacía seguimiento al cronograma ni al avance de las tareas. Tampoco se gestionaban los cambios de manera formal.

📌 C. Plantilla ERS mal estructurada

- No alineada con el estándar IEEE 830: La plantilla de Especificación de Requisitos del Software (ERS) usada no incluía apartados clave como requisitos no funcionales, trazabilidad, restricciones o supuestos.

- Requisitos poco claros y ambiguos: Ejemplos:

  - “El sistema debe ser fácil de usar” (no medible).

  - “La información de los animales debe estar bien organizada” (no se especifica cómo ni dónde).

- Inconsistencias entre módulos: Se documentaron módulos que no tenían relación entre sí y otros que se solapaban.

- Sin validación con el cliente: La plantilla nunca fue firmada ni validada por la clínica, por lo tanto no se consideró un documento oficial de acuerdo.

3. Consecuencias del fracaso

- Pérdida de confianza: El cliente perdió la confianza en la empresa por no cumplir sus expectativas.

- Desperdicio de recursos: Se invirtió tiempo en funcionalidades que luego fueron descartadas.

- Retraso en la digitalización: La clínica sigue usando procesos manuales.

- Cancelación del contrato: La empresa no pudo justificar los avances presentados ni la calidad del producto desarrollado.

4. Lecciones aprendidas

- La recolección de requisitos es un proceso estructurado, no una tarea informal.

- Todos los roles deben estar bien definidos y alineados con el objetivo del proyecto.

- La documentación es clave para la comunicación, planificación y validación del sistema.

- Sin una buena planificación, el desarrollo técnico pierde dirección.

- La validación constante con el cliente permite detectar errores tempranamente y evita retrabajos.